北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  产出 D-06》

软件测试计划与测试报告

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | D-06 |
| --- | --- |
| 文件名 | 软件测试计划与测试报告 |
| 类型 | 产出 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 小组 / 组号 | 第3组 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 软件工程课程设计 / 第3组成员 |
| 完成日期 | 2026 - 06 - 14 |

使用说明

本文件分两部分：上半部分为"测试计划"（测试前编写），下半部分为"测试报告"（测试完成后填写）。两部分共用一个文档，便于追溯。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与填写提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  测试计划：测试目标与范围

1.1  目标

本测试计划与测试报告面向 NekoCafe 智慧猫咖餐饮预约平台，目标是在课程设计交付前验证核心业务链路、关键角色权限、异常处理与非功能指标是否满足演示与验收要求。测试重点包括：顾客注册登录、门店浏览、预约、排队、点单、沙箱支付、订单评价与退款；店员履约、排队叫号与预约核销；店长经营看板与门店管理；总部运营活动与门店配置；猫咪健康档案、推荐与 LBS 附近门店等特色功能。 质量目标：后端核心服务单元测试全部通过；前端关键页面组件测试全部通过；前端 TypeScript 类型检查和生产构建通过；k6 性能脚本覆盖高频查询、登录、预约、点单、沙箱支付和看板接口；安全方面重点检查认证鉴权、JWT 令牌、角色权限、退款/支付状态流转与敏感信息保护。

1.2  测试范围

包含范围： 1. 后端服务层自动化测试：订单、预约、排队、支付、退款、优惠券/会员奖励、推荐、LBS 门店等核心业务。 2. 前端组件自动化测试：登录页、顾客推荐页、我的订单页等关键顾客入口。 3. 构建与类型检查：Vue 3 + TypeScript 前端类型检查、Vite 生产构建；Spring Boot 后端 Maven 测试生命周期。 4. 性能测试脚本：登录、门店列表、预约时段查询、创建预约、创建订单、沙箱支付、店长看板接口。 5. 安全与权限检查：JWT 登录、顾客/店员/店长/总部运营等角色接口隔离，订单、退款、支付幂等与越权风险。 不包含范围： 1. 真实微信/支付宝/银行卡支付通道，本项目采用 /api/payment/sandbox 沙箱支付。 2. 第三方短信、地图、实名接口的生产级联调。 3. 大规模生产环境容量压测与长期稳定性压测。

被测对象版本：NekoCafe 当前 main/功能分支代码。 测试对象包括前端 NekoCafe/frontend、后端 NekoCafe/backend、性能脚本 NekoCafe/tests/performance 以及与测试相关的文档资料。测试数据主要来自 Flyway 种子数据和测试用例内构造的 mock 数据。

2  测试计划：测试策略

2.1  测试金字塔

采用“测试金字塔”策略： 1. 单元/服务层测试为主体：后端通过 JUnit 5 + Mockito 覆盖业务规则、状态机、权限边界和异常分支，当前 9 个测试类共 47 条用例。 2. 组件测试补充关键用户界面：前端通过 Vitest + Vue Test Utils 覆盖登录、推荐、订单操作与已评价展示，当前 3 个测试文件共 16 条用例。 3. 性能测试覆盖高频接口：k6 脚本 7 个，分别验证登录、门店列表、预约时段、创建预约、创建订单、沙箱支付和店长看板。 4. 人工验收用于补充 UI 视觉、分页、截图、角色切换和演示流程连贯性。

2.2  测试类型与工具

测试类型与工具： 1. 后端单元/服务层测试：JUnit 5、Mockito、AssertJ、Maven Surefire，命令：cd NekoCafe/backend && mvn test。 2. 前端组件测试：Vitest、@vue/test-utils、jsdom、Element Plus，命令：cd NekoCafe/frontend && npm run test。 3. 前端静态检查与构建：vue-tsc、Vite，命令：npm run typecheck、npm run build。 4. 性能测试：k6，脚本位于 NekoCafe/tests/performance/*.js，可通过 BASE_URL 指向本地或部署环境。 5. 安全检查：结合 Spring Security 配置、JWT 鉴权、接口角色注解、前端路由守卫和测试用例中的越权/异常路径进行检查；课程阶段未引入完整 ZAP/Trivy 自动扫描。

2.3  测试环境矩阵

测试环境矩阵： 1. 本地开发环境：Windows 11 + Git Bash；Java 17；Maven；Node.js 20；npm；MySQL 8；后端默认端口 8080；前端 Vite 默认端口 5173。 2. 后端测试环境：Spring Boot 3.3.5，JUnit/Mockito mock mapper 与服务依赖，测试命令 mvn test。 3. 前端测试环境：Vue 3 + Vite + TypeScript + Vitest + jsdom，测试命令 npm run test。 4. 性能测试环境：k6 通过 BASE_URL 访问 http://localhost:8080 或部署地址；使用 Flyway 种子账号和演示数据。 5. 配置差异：dev 环境数据库通过 MYSQL_HOST、MYSQL_PORT、MYSQL_DATABASE、MYSQL_USERNAME、MYSQL_PASSWORD 等环境变量配置；性能测试需确保 demo_customer_bj_1、demo_customer_bj_2、demo_manager_bj_1 等种子账号可用。

2.4  退出准则

退出准则： 1. 后端 mvn test 全部通过，无失败、错误或阻塞用例。 2. 前端 npm run test 全部通过，关键页面组件测试无失败。 3. 前端 npm run typecheck 与 npm run build 通过，生产构建可生成 dist。 4. 核心手工流程可完成：登录 → 浏览门店 → 预约/排队 → 点单 → 沙箱支付 → 订单履约/评价/退款。 5. k6 脚本可针对目标环境运行；核心读接口 P95 目标 350ms，写接口/交易接口 P95 目标 500ms，错误率阈值不超过脚本设定。 6. 高严重度缺陷为 0；中低严重度缺陷有明确规避措施或后续优化计划。

若出现认证绕过、订单越权、支付/退款状态错误、数据丢失、应用无法启动、前端无法构建等阻断性问题，必须修复后重新执行对应测试。性能指标未完全达标时，可在课程设计报告中说明瓶颈原因并给出优化方案，但不得影响核心演示流程。

3  测试计划：测试用例清单

测试用例概要： 1. 后端 CustomerServiceCouponOrderTest：18 条，覆盖活动领券、重复领取、活动状态、奖励类型、会员奖励、顾客首页订单统计等。 2. 后端 CustomerServiceRefundTest：5 条，覆盖退款申请成功、重复申请、用户越权、订单状态限制、制作中订单退款。 3. 后端 OrderServiceTest：6 条，覆盖创建订单、库存不足、优惠券折扣、取消订单、已支付订单取消失败、同一预约重复下单限制。 4. 后端 PaymentServiceTest：3 条，覆盖沙箱支付成功、幂等支付、支付后积分发放。 5. 后端 WaitingQueueServiceTest：6 条，覆盖排队申请、重复排队、店员门店权限、叫号、入座、取消排队。 6. 后端 ReservationServiceTest：4 条，覆盖预约创建、满位异常、取消本人预约、取消他人预约失败。 7. 后端 RecommendServiceTest：3 条，覆盖距离与评分排序、AI 兜底推荐理由、用户偏好影响排序。 8. 后端 StoreServiceLbsTest：1 条，覆盖附近门店按距离排序。 9. 后端 MemberRewardMigrationTest：1 条，覆盖会员奖励数据库修复迁移存在性。 10. 前端 LoginView.spec.ts：5 条，覆盖登录表单渲染、空表单校验、演示账号填充、角色卡片、注册链接。 11. 前端 CustomerRecommendationsView.spec.ts：5 条，覆盖推荐页标题、摘要提示、门店推荐卡片、空状态、猫咪推荐标签。 12. 前端 MyOrdersView.spec.ts：6 条，覆盖订单渲染、取消按钮、退款按钮、评价按钮、已评价内容展示、空订单状态。 13. k6 性能脚本：7 个，覆盖登录、门店列表、预约时段、创建预约、创建订单、沙箱支付、店长看板。

4  测试报告：执行情况

| 类型 | 计划数 | 执行数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100% |
| 集成 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| E2E | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 性能 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 安全 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |

执行情况说明： 1. 后端自动化测试已执行：cd NekoCafe/backend && mvn test。结果：Tests run: 47, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0，BUILD SUCCESS。 2. 前端自动化测试已执行：cd NekoCafe/frontend && npm run test。结果：Test Files 3 passed，Tests 16 passed。 3. 前端类型检查与构建已执行：npm run typecheck、npm run build。结果：类型检查通过，Vite 生产构建成功；构建输出提示部分 chunk 超过 500kB，为性能优化建议，不影响本次测试通过结论。 4. 性能脚本已整理：NekoCafe/tests/performance 下共 7 个 k6 脚本，均设置 VU、duration、p95 与错误率阈值，可在本地或部署环境按 BASE_URL 执行。 5. 手工流程建议在提交前复核：登录不同角色账号，验证顾客预约/排队/点单/沙箱支付/评价/退款，店员履约，店长看板，总部活动管理等演示路径。

5  测试报告：覆盖率

覆盖率说明： 1. 当前项目未生成 JaCoCo 或 Vitest coverage 数字化覆盖率报告，因此本节以已实现的自动化测试覆盖范围说明为主。 2. 后端覆盖核心服务层：订单、预约、排队、沙箱支付、退款、会员奖励、推荐、LBS 门店等，共 47 条测试用例。 3. 前端覆盖关键顾客入口与组件行为：登录页、推荐页、我的订单页，共 16 条测试用例。 4. 性能覆盖 7 类高频/关键接口，包括登录、读接口、写接口、交易接口和看板接口。 5. 后续建议：在 Maven 中引入 JaCoCo 插件，在 Vitest 中开启 coverage，以便输出语句、分支、函数覆盖率截图并附入最终版报告。

6  测试报告：性能数据

k6 性能测试设计： 1. k6-login.js：POST /api/auth/login，50 VUs，30s，P95 < 500ms，错误率 < 1%。 2. k6-store-list.js：GET /api/store，100 VUs，30s，P95 < 350ms，错误率 < 1%。 3. k6-reservation-slots.js：GET /api/store/{id}/reservation-slots，80 VUs，30s，P95 < 350ms，错误率 < 2%。 4. k6-reservation-create.js：POST /api/reservation，50 VUs，30s，P95 < 500ms，错误率 < 5%；满位业务码 2105 视为可接受业务结果。 5. k6-order-create.js：POST /api/order，50 VUs，30s，P95 < 500ms，错误率 < 5%。 6. k6-payment.js：POST /api/payment/sandbox，50 VUs，30s，P95 < 500ms，错误率 < 5%；流程包含登录、创建订单、沙箱支付。 7. k6-dashboard.js：GET /api/manager/metrics、/orders、/tables，30 VUs，30s，P95 < 500ms，错误率 < 5%。 运行示例：k6 run --env BASE_URL=http://localhost:8080 tests/performance/k6-login.js。 性能风险分析：登录受 BCrypt 密码校验影响；创建预约存在并发抢占与乐观锁竞争；创建订单涉及库存、优惠券、预约/排队校验；沙箱支付涉及支付记录、积分、优惠券/兑换券状态更新。建议后续对门店列表、菜单、预约时段等读多写少接口加入缓存，对交易接口补充数据库索引与异步化处理。

7  测试报告：安全扫描

安全检查情况： 1. 认证鉴权：后端基于 Spring Security + JWT；前端 Axios 统一携带 Authorization: Bearer token；受保护接口需登录。 2. 角色权限：支付接口 /api/payment/sandbox 仅 CUSTOMER 可访问；店员、店长、总部运营等接口按角色隔离。 3. 越权防护：后端测试覆盖取消他人预约失败、退款错误用户失败、店员门店权限校验等场景。 4. 支付安全：当前为课程设计沙箱支付，不接入真实资金通道；支付接口使用 idempotencyKey 处理幂等，避免重复支付导致重复积分/优惠券使用。 5. 敏感信息：文档和测试代码中未写入真实密钥或 token；生产部署需设置强 JWT_SECRET，不得使用默认 change_me 等弱配置。 N/A 说明：本阶段未执行 OWASP ZAP、Trivy 等完整自动化安全扫描；建议在最终部署包前补充容器镜像扫描、依赖漏洞扫描和基础 Web 漏洞扫描，并将报告截图作为附件。

8  测试报告：缺陷统计

缺陷统计： 1. 严重缺陷：0 个。当前自动化测试未发现阻断启动、支付状态错误、越权通过、订单核心流程失败等严重问题。 2. 中等缺陷：0 个。前后端自动化测试均通过。 3. 低风险/优化项：2 个。 - 前端生产构建提示部分 chunk 超过 500kB，建议后续通过动态 import 或 manualChunks 优化首屏加载体积。 - 当前覆盖率未输出 JaCoCo/Vitest coverage 数字报告，建议后续补充覆盖率插件与截图。 4. 按模块分布：后端业务服务 0 个失败；前端组件 0 个失败；性能脚本 0 个阻塞；安全专项 0 个已确认高风险问题。 5. 按发现阶段分布：编码期修复若干业务状态与文档问题；本次测试报告执行阶段未遗留阻断缺陷。

9  测试报告：风险与建议

风险与建议： 1. 性能风险：创建预约、创建订单、沙箱支付属于写事务链路，并发下可能出现数据库锁竞争；建议对高频字段建立索引，并将积分发放、消息通知等非关键动作异步化。 2. 安全风险：课程演示环境可使用沙箱支付，但真实上线必须接入第三方支付回调验签、订单金额校验、退款审核与审计日志。 3. 覆盖率风险：目前自动化用例覆盖核心服务和关键页面，但未覆盖所有管理端页面组件；建议逐步补充店长、总部运营、猫咪管理等前端测试。 4. 数据风险：性能测试会创建预约、订单和支付记录，建议使用独立测试数据库或定期清理测试数据。 5. 文档建议：最终提交前应补充 k6 实际运行截图、前后端测试通过截图、构建成功截图，并检查 Word 分页、表格跨页和页眉页脚是否正常。

10  附件清单

附件清单： 1. 后端测试代码：NekoCafe/backend/src/test/java/com/nekocafe/**/**Test.java。 2. 前端测试代码：NekoCafe/frontend/src/views/**/__tests__/*.spec.ts。 3. 性能测试脚本：NekoCafe/tests/performance/k6-login.js、k6-store-list.js、k6-reservation-slots.js、k6-reservation-create.js、k6-order-create.js、k6-payment.js、k6-dashboard.js。 4. 性能测试说明：NekoCafe/docs/performance-report.md。 5. 测试运行命令：后端 mvn test；前端 npm run test / npm run typecheck / npm run build；性能 k6 run --env BASE_URL=http://localhost:8080 tests/performance/<script>.js。 6. 建议截图附件：后端 mvn test 成功截图、前端 vitest 成功截图、Vite build 成功截图、k6 终端摘要截图、系统关键页面手工验收截图。