北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  管理表单 T-03》

周进度汇报表

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | T-03 |
| --- | --- |
| 文件名 | 周进度汇报表 |
| 类型 | 管理表单 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 小组 / 组号 | 第3组 / G03 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-3 / 231002814 / 杨昊田 |
| 完成日期 | 2026 - 06 - 13 |

使用说明

每周末（周日 24:00 前）由组长汇总并提交本表。教师据此跟踪进度与风险。本模板内含 2 周空白表，可按需复制扩展。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与填写提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  第 1 周（D1-D7）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周次 | 第 1 周 2026-06-01 至 2026-06-07 |
| 本周计划目标 | 完成选题确认、需求拆分、技术栈确定、仓库结构搭建、数据库初始设计和登录认证主流程。 |
| 本周实际完成 | 已确定 NekoCafé 智慧餐饮预约平台方案；完成 Spring Boot + Vue 3 前后端骨架、MySQL/Flyway 初始迁移、角色权限模型、顾客登录注册、门店浏览、预约主流程雏形和团队分工文档。 |
| 未完成项与原因 | 部分角色后台页面和端到端测试尚未完全完成，原因是需要等待顾客预约、订单和门店基础数据稳定后再统一联调。 |
| 关键决策与变更 | ADR-0001：数据库选型采用 MySQL 8；确定前后端分离、JWT 鉴权、按角色划分开发边界；选题从普通餐饮预约扩展为猫咪主题餐厅体验平台。 |
| 关键数据 | commit 约 40 次；PR 约 8 个；完成健康检查、数据库迁移和登录/预约主流程 smoke 验证；记录缺陷 6 个并修复 4 个。 |
| 遇到的风险与求助 | 风险：接口字段变化影响联调、数据库迁移冲突、角色权限遗漏。求助：需要成员在合并前同步接口字段和演示账号。 |
| 下周计划 | 补齐店员、猫咪管家、店长、总部运营/管理员模块；完成订单履约、猫咪档案、门店管理、数据看板、Docker 启动和最终文档归档。 |
| 组长签字 / 日期 | / 2026-06-06 |

第1周重点是完成项目立项、分工、工程骨架和主流程雏形，为第2周集中开发各角色模块和最终集成打基础。

2  第 1 周成员贡献快照

| 姓名 | commits | PR 数 | 主要工作 | 阻塞 / 求助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨昊田 | 16 | 4 | 项目架构、认证权限、顾客预约/点单主流程、数据库迁移与集成 | 无 |
| 张晓辉 | 6 | 2 | 店员首页、预约签到、订单履约接口和页面 | 等待订单数据联调 |
| 赵禹昊 | 5 | 1 | 猫咪档案 CRUD、健康状态维护、页面表单 | 需要统一猫咪状态枚举 |
| 张森柏 | 6 | 2 | 店长门店信息、桌位、预约管理和数据库字段确认 | 门店数据需补充 |
| 陶浩然 | 7 | 2 | 总部运营看板、管理员入口、文档整理和测试清单 | ECharts 指标口径需确认 |

本周成员贡献已按 commits、PR 和主要工作进行快照记录，最终个人贡献度以 T-04 互评和教师评估为准。

3  第 2 周（D8-D14）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周次 | 第 2 周 2026-06-08 至 2026-06-14 |
| 本周计划目标 | 完成全部角色功能、前后端联调、演示数据、部署启动说明、测试验证和管理表单/交付文档归档。 |
| 本周实际完成 | 已基本实现顾客预约、排队、点单、支付沙箱、订单查询、店员签到与履约、猫咪档案维护、店长门店和桌位管理、总部运营数据看板、活动管理、用户角色展示、Docker Compose 一键启动、Swagger/健康检查和 README 说明。 |
| 未完成项与原因 | 未完成实名认证相关功能的实现，未做成小程序。原因：经过小组讨论，实名认证相关功能具体内容我们未讨论出实现意义与实现方案；小程序端实现时间紧张。 |
| 关键决策与变更 | 完成角色菜单与路由权限收敛；总部运营入口统一到运营罗盘；演示环境优先采用 Docker Compose，手工开发保留 Maven + npm 启动方式。 |
| 关键数据 | commit 约 55 次；PR 约 10 个；修复缺陷 10 个；完成前端构建、后端健康检查、数据库迁移、角色演示账号和主要业务流程验证。 |
| 遇到的风险与求助 | 风险：答辩现场环境端口冲突或网络不可用。应对：准备本地 Docker Compose、备用端口配置、演示账号和关键页面截图。 |
| 下周计划 | 答辩与归档：整理 D-01 至 D-12、T-01 至 T-05，准备 PPT、演示视频脚本、最终仓库 Tag |
| 组长签字 / 日期 | / 2026-06-13 |

（请在此处填写本节正文……）

4  第 2 周成员贡献快照

| 姓名 | commits | PR 数 | 主要工作 | 阻塞 / 求助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨昊田 | 18 | 5 | 完成主流程集成、权限守卫、Docker Compose、README 和最终问题修复 | 无 |
| 张晓辉 | 8 | 2 | 完成排队叫号、签到、订单开始制作/完成、桌位猫咪状态联调 | 无 |
| 赵禹昊 | 7 | 2 | 完成猫咪档案维护、头像/健康状态、停用与表单校验 | 无 |
| 张森柏 | 8 | 2 | 完成店长总览、桌位预约、订单营收、员工排班、菜品价格维护 | 无 |
| 陶浩然 | 9 | 3 | 完成运营罗盘、活动管理、店长分配、门店管理、用户角色展示、验收文档 | 无 |

本周成员贡献已按 commits、PR 和主要工作进行快照记录，最终个人贡献度以 T-04 互评和教师评估为准。

5  指导教师反馈