北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  产出 D-01》

项目开题报告

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | D-01 |
| --- | --- |
| 文件名 | 项目开题报告 |
| 类型 | 产出 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 小组 / 组号 | 第 3 组 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-3 / 231002814 / 杨昊田 计算机23-3 / 231002812 / 赵禹昊 计算机23-2 / 231002815 / 张晓辉 计算机23-1 / 231002902 / 陶浩然 计算机23-1 / 231002810 / 张森柏 |
| 完成日期 | 2026 - 06 - 13 |

使用说明

立项阶段的纲领性文件。须能让评审在 5 分钟内回答："这组要做什么？为什么值得做？怎么做？多久能做完？"

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与填写提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目中文名 | NekoCafé 智慧猫咖餐饮预约平台 |
| 项目英文名 | NekoCafé — Smart Cat Café Reservation & Dining Platform |
| 选题编号 | T-01 |
| 小组组号 | 第 3 组 |
| 指导教师 | 王升 |
| 计划起讫 | 2026-06-01 至 2026-06-14 |

本项目选题为 T-01「NekoCafé 智慧餐饮预约平台」，属于课题指南中的推荐选题。 NekoCafé 是一款面向猫咖行业的智慧餐饮预约与门店运营平台。系统围绕“猫咖 + 餐饮”双业态融合场景，为顾客提供门店浏览、桌位预约、排队取号、菜品点单、在线支付、评价与退款等完整消费闭环；为店员提供预约签到、订单履约、排队叫号、桌位管理等店内操作能力；为店长提供门店经营指标、员工排班、猫咪状态管理等日常运营工具；为总部运营人员提供跨门店数据看板（坪效、翻台率、会员复购率）、活动发布、门店管理等决策支持功能；同时设置猫咪管家角色，专门负责猫咪健康档案管理（体重、疫苗、互动记录及趋势图）。 项目采用前后端分离架构，前端使用 Vue 3 + Element Plus + ECharts，后端使用 Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8，通过 JWT 实现无状态鉴权，以 Flyway 管理数据库版本迁移，并通过 Docker Compose 实现一键部署。

2  立项背景与意义

猫咖在全国一二线城市快速扩张，但行业普遍面临数字化程度低的问题：顾客预约靠人工、排队体验差，店员多系统切换效率低，总部缺乏数据支撑决策，猫咪健康管理缺失。本项目面向猫咖经营者、店员、顾客和总部运营人员，通过构建覆盖"预约-排队-点单-支付-履约-评价-退款"全链路的智慧猫咖平台，解决门店运营效率低下和顾客体验不佳的实际问题。当前正值猫咖行业从粗放扩张转向精细化运营的关键时期，数字化工具成为连锁猫咖规模化发展的必要条件，而市场上缺乏针对猫咖业态的一站式解决方案，因此本项目具有明确的市场切入时机和实用价值。

3  选题论证（自拟选题须扩展为 ≥ 1500 字）

3.1  现状调研

经调研，目前市场上与猫咖餐饮预约相关的系统主要有以下几类： 1. 通用餐饮排队系统（如美味不用等、美团排队） 优势：用户基数大，接入成本低，功能成熟。 不足：只覆盖排队取号场景，不支持猫咖特有的桌位预约（选桌、选时段、选猫咪互动区），无猫咪健康管理，无会员积分体系，无法满足连锁猫咖总部数据分析需求。 2. 宠物店管理 SaaS（如宠店助手、蜗牛小店） 优势：覆盖宠物洗护预约、寄养管理、会员管理，有一定宠物档案能力。 不足：核心场景是宠物服务（洗护/寄养/医疗）而非猫咖消费体验，缺少餐饮点单、排队叫号、数据看板等功能，与猫咖业态匹配度低。 3. 轻量级预约小程序（如微信接龙、腾讯文档表单） 优势：零成本，快速上手。 不足：数据无法沉淀与分析，不支持复杂业务规则（桌位容量校验、时段库存扣减、排队与预约协同），无支付集成，无角色权限控制，无法支撑连锁门店的规模化运营。 4. 自研猫咖系统（部分头部连锁猫咖内部使用） 优势：贴合业务，功能定制。 不足：仅限品牌内部使用，不对外输出；开发成本高，中小猫咖无力自研。 综合对比结论：市场上缺乏针对猫咖业态的一站式数字化运营平台，本项目恰好填补这一空白。

3.2  本项目独特价值

相比既有方案，本项目的差异化价值体现在以下方面： 1. 猫咖业态垂直定制：市面上通用餐饮系统无法覆盖“人-猫-餐”三要素融合场景。本项目的预约模块同时管理桌位和猫咪互动区；菜单模块将人类餐品与猫咪互动体验统一呈现；猫咪管家角色专门负责健康档案管理。 2. AI 智能推荐：基于用户偏好（安静区/互动区、猫品种偏好、菜品口味偏好）与猫咪性格（温顺/活泼/高冷）的多维匹配，为用户推荐最合适的桌位、猫咪与菜品组合，提升消费体验与客单价。这是目前同类系统所不具备的差异化能力。 3. 多角色全链路闭环：覆盖顾客、店员、店长、总部运营、猫咪管家五大角色，从预约→排队→点单→支付→履约→评价→退款，形成完整业务闭环。每个角色的操作都在统一平台上完成，数据实时同步，消除信息孤岛。 4. 数据驱动运营：总部数据看板提供坪效、翻台率、会员复购率等关键经营指标的可视化分析（折线图/柱状图/饼图），支撑总部进行跨门店对比、趋势分析和经营决策。 5. 工程化交付质量：项目不仅关注功能实现，更强调一键部署（Docker Compose）、自动化测试（覆盖率≥ 60%）、性能压测（k6/JMeter）、安全自查（OWASP Top 10）等工程化实践，确保交付物达到软件工程课程设计的优秀标准。 综上所述，T-01 选题既具备真实业务场景的可行性与实用性，又在技术深度和工程广度上满足软件工程课程设计的教学要求。项目规模适中（5 角色、6 必做模块 + 3 选做模块），适合 4 人团队在 2 周内完成从需求到交付的全流程实践。

4  总体目标与功能范围（MVP）

4.1  总体目标

总体目标：构建一个面向猫咖行业的一站式智慧餐饮预约与门店运营平台，实现从顾客预约到总部决策的完整数字化闭环。 二级目标： 1. 完成 6 个必做模块（用户与会员、门店与桌位、预约与点单、订单与履约、店员后台、数据看板），覆盖全部核心业务流程。 2. 实现至少 3 项选做功能（AI 推荐、猫咪健康档案、运营活动引擎），突出 T-01 选题特色。 3. 通过 Docker Compose 实现一键部署，评委可在本地环境 5 分钟内启动完整系统。 4. 后端单元测试覆盖率 ≥ 60%，核心业务域（预约、订单、支付）覆盖率尽量达到 80%。 5. 提交 k6/JMeter 性能压测脚本与结果，P95 核心接口响应时间 ≤ 350 ms。

4.2  功能范围（MoSCoW）

Must Have（必须有，MVP 核心）： • M1: 用户注册/登录、JWT 鉴权、多角色权限控制（CUSTOMER/STAFF/STORE_MANAGER/HQ_OPERATOR/CAT_CARETAKER） • M2: 门店列表浏览、桌位库存查询、实时排队取号与叫号 • M3: 可视化选桌预约、菜品浏览与下单、沙箱在线支付 • M4: 订单生命周期管理（创建→支付→接单→制作→完成）、订单取消 • M5: 店员工作台（今日预约、签到、订单处理、桌位状态管理、排队管理） • M6: 总部数据看板（坪效、翻台率、会员复购率图表） Should Have（应该有，增强体验）： • 会员积分与等级体系（普通/银卡/金卡/黑金） • 退款申请与审批闭环（顾客申请 → 店长审核 → 同意/拒绝） • 猫咪基础档案管理（品种、性格、互动偏好、健康状态） • 活动/优惠券发布与管理（总部发布 → 门店确认 → 顾客领取） Could Have（可以有，锦上添花）： • AI 智能推荐（基于用户偏好 + 猫咪性格匹配桌位与菜品） • 猫咪健康档案趋势图（体重变化折线图、疫苗状态追踪） • LBS 最近门店检索（基于用户位置的附近门店排序） • 实名认证沙箱流程 • 店员异常告警（超时未清台、预约过号、猫咪健康异常） Won’t Have（本期不做）： • 微信小程序端开发（仅 Web H5 端） • 真实微信支付/支付宝对接（使用沙箱模拟支付） • 真实 AI 大模型训练（使用规则推荐 + 外部 API fallback） • 真实短信/推送通知（仅系统内消息）

4.3  非功能性要求

性能要求： • 核心接口（门店列表、预约时段查询、创建订单）P95 响应时间 ≤ 350 ms • 高峰期支持 1000 并发预约请求，系统错误率 ≤ 1% • 数据库连接池最大 10 连接（HikariCP），合理利用连接资源 可用性要求： • 系统月可用率 ≥ 99.5%（非生产环境为课程演示目标） • 支持优雅降级：AI 推荐不可用时自动切换为规则推荐 + 模板文案 安全性要求： • 通过 OWASP Top 10 自查，0 个高危漏洞 • JWT Secret 通过环境变量注入，不硬编码在配置文件或代码中 • 数据库密码通过环境变量注入，不使用默认弱密码 • 密码存储使用 BCrypt 单向哈希 • 后端接口进行角色权限校验，防止水平越权 • 敏感字段（手机号、身份证号）在日志中脱敏 兼容性要求： • 前端支持 Chrome/Firefox/Edge 最新两个大版本 • H5 端在移动浏览器中基本可用（侧边栏折叠、表格卡片化） 可维护性要求： • 后端代码遵循领域驱动分包（auth/user/store/order/payment/…） • 前端组件按功能模块组织（customer/staff/manager/admin/cat/…） • 数据库迁移使用 Flyway 版本化管理 • 关键业务逻辑有单元测试覆盖

以上功能范围与非功能性要求构成了本项目的 MVP 定义，后续设计、开发与测试工作将以此为基础展开。

5  技术路线初步选型

层次; 技术选型; 选型理由. 前端框架; Vue 3 + TypeScript + Vite; 渐进式框架，组合式 API；生态完善（Element Plus、Pinia、Vue Router）；Vite 构建快. UI 组件库; Element Plus; 成熟的企业级 Vue 3 组件库；内置表格/表单/弹窗等丰富组件. 图表库; ECharts 5; 功能强大的数据可视化库；支持折线图/柱状图/饼图/仪表盘等多种图表类型. 后端框架; Spring Boot 3.3.5 + JDK 17; Java 生态最主流的企业级框架；自动配置、Actuator 健康检查、Validation 校验. ORM; MyBatis-Plus 3.5.7; 在 MyBatis 基础上增强：自动 CRUD、分页、乐观锁、逻辑删除，开发效率高. 鉴权; Spring Security + JJWT 0.12.6; 无状态 JWT 鉴权；方法级 @PreAuthorize 注解控制角色权限. 数据库; MySQL 8 + InnoDB; 成熟稳定的关系型数据库；InnoDB 支持事务、行级锁、外键；utf8mb4 字符集支持 emoji. 数据库迁移; Flyway; 数据库版本控制，SQL 迁移脚本可追溯、可复现. 部署; Docker Compose + Nginx; 一键启动 MySQL + Redis + Backend + Frontend (Nginx)；环境一致、可复现. API 文档; SpringDoc OpenAPI; 自动生成 Swagger UI；支持在线调试 API. AI 集成; OpenAI 兼容 API; 支持 DeepSeek/OpenAI 等多种 LLM Provider；可选启用，不可用时自动 fallback 模板文案. 测试; JUnit 5 + JaCoCo; 单元测试 + 覆盖率报告；k6 性能压测. 架构模式：前后端分离 + 模块化单体后端。前后端通过 RESTful API (JSON) 通信。 理由：课程项目团队规模 5 人，单体架构降低分布式复杂度，但内部按领域分包（auth/user/store/order/payment/…），便于后续拆分为微服务。

6  项目计划

6.1  甘特图（按 D1-D14 分阶段）

项目周期：2026-06-09 至 2026-06-21（约 2 周，14 天），按 D1-D14 分阶段推进。 关键时间节点： • D1（06/09）：完成立项答辩，D-01 开题报告定稿 • D3（06/11）：完成概要设计，D-02/D-03 初稿 • D8（06/16）：核心功能开发完成，进入测试阶段 • D11（06/19）：测试与压测完成，D-06 测试报告定稿 • D14（06/22）：答辩 PPT 与演示脚本完成，全组答辩演练

6.2  里程碑与责任人

里程碑; 交付物; 计划日期; 责任人. M0-立项; D-01 开题报告通过; 06/09; 全员. M1-设计完成; D-02 SRS + D-03 概要 + D-04 详细 + D-05 DB 设计; 06/11; 全员. M2-核心可用; 6 个必做模块可演示; 06/16; 全员. M3-测试完成; D-06 测试报告 + 压测结果; 06/19; 全员. M4-部署就绪; docker compose up 一键启动; 06/20; 全员. M5-交付就绪; 12+5 交付物完备; 06/21; 全员. M6-答辩就绪; D-10 PPT + D-11 演示脚本; 06/22; 全员.

6.3  团队分工

角色; 姓名; 主要任务; 备份人. 文档; 杨昊田，赵禹昊，张晓辉，陶浩然，张森柏; 项目管理、文档撰写、交付物索引、答辩统筹; 全员. 后端开发; 杨昊田，赵禹昊，张晓辉，陶浩然，张森柏; Spring Boot 后端开发（预约/订单/支付/推荐/安全）、数据库设计、Docker 部署、CI/CD; 全员. 前端开发; 杨昊田，赵禹昊，张晓辉，陶浩然，张森柏; Vue 3 前端开发（全部页面/路由/状态管理/API 对接）; 全员. 测试/质量; 杨昊田; 测试用例编写与执行（单元/接口/性能）、k6 压测脚本、OWASP 自查、D-06文档; 杨昊田. 协作约定： • 每日站会（10 min）：同步进度、阻塞点、当日计划 • 代码评审：所有 PR 至少 1 人 review 后合并 • 文档协作：使用 Git 管理文档源文件（Markdown/Word），避免版本混乱 • 沟通工具：微信群 + GitHub Issues + GitHub Projects

以上项目计划已根据课程设计时间节点（D1-D14）排期，各阶段里程碑有明确的交付物、责任人和时间约束，确保项目按期交付。

7  风险登记册

| ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 示例：第三方支付接口不稳定 | 中 | 高 | 加超时重试 + 降级Mock | ________ |
| R-02 | 示例：组员考试期间产能下降 | 高 | 中 | 提前 D8 完成核心，预留缓冲 | ________ |
| R-03 | 后端核心功能开发进度滞后 | 中 | 高 | 优先 MVP Must Have 功能，Should/Could Have 功能按进度取舍；预留 2 天缓冲 | 陶浩然 |
| R-05 | AI 推荐接口不可用或效果不佳 | 高 | 低 | 默认使用规则推荐 + 模板文案（启发式推荐）；AI 作为可选增强，不可用时不影响核心功能 | 杨昊田 |
| R-06 | Docker 在评委电脑上出现兼容性问题 | 低 | 高 | 提前在不同环境测试 docker compose up；准备手动启动备选方案并写入 D-08 | 张晓辉 |
| R-07 | 数据库 seed 数据不足导致演示空态 | 中 | 中 | 准备充足的演示 seed 数据（3 门店 + 5 猫咪 + 健康记录 + 订单覆盖各状态） | 张森柏 |
| R-08 | 答辩时网络/环境故障导致演示中断 | 低 | 高 | 准备本地 localhost 完整环境；提前录制演示视频作为备份；PPT 中包含关键页面截图 | 赵禹昊 |

风险管理策略： 1. 每周风险评审：在每日站会中同步风险状态，发现新风险及时登记。 2. 分级应对：高影响风险（R-03/R-06/R-08）提前制定详细应急预案；低影响风险（R-05）以监控为主。 3. 缓冲时间：在 D8-D11 之间预留了 2 天缓冲，用于应对开发延期或测试不通过的情况。 4. 技术风险规避：AI 推荐设计为可选增强模式，关闭后不影响系统正常运行，从架构层面规避了外部 API 不可用的风险。

8  立项答辩自评清单

☑ 业务真实性：猫咖行业确实存在预约管理、排队管理、猫咪健康管理的数字化需求，项目场景来源于真实行业痛点，非凭空虚构。 ☑ 规模合适性：5 角色、6 必做模块 + 3 选做模块，27 张数据库表，约 20 个后端 Controller、28 个前端 View 组件，工作量适合 5 人团队 2 周完成。 ☑ 技术可行性：Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8 均为成熟稳定的主流技术栈，团队成员在课程中已有学习基础，技术风险可控。 ☑ 团队胜任性：团队 5人共同承担后端、前端、测试/DevOps、文档/管理角色，技能互补。如个别模块遇到技术困难，备份人及时顶上。 ☑ 创新性论证：AI 推荐（基于用户偏好与猫咪性格匹配）、猫咪健康趋势图、LBS 最近门店检索等选做功能，体现了与通用餐饮系统的差异化。 ☑ 可演示性：系统具备完整的前后端交互流程，Docker 一键启动，演示数据通过 Flyway seed 固化，答辩时可展示完整的顾客→店员→店长→总部业务闭环。 综合自评：本项目选题真实、规模适中、技术可行、团队胜任、具备创新亮点与可演示性，满足立项要求。

✍ 备注 本文件须于 D1 立项答辩前上传，作为答辩材料；通过后方可正式立项。